Nome criticità	Impatto	Difficoltà
Come utente voglio vedere a colpo d’occhio quali sono le sorgenti malevole di traffico.	5 - Altissimo	5 - Altissima
Come utente voglio vedere subito che cosa sta succedendo nel sito.	5 - Altissimo	3 - Media
Come utente voglio vedere se ci sono stati attacchi o problemi di sovraccarico senza dover esaminare il log.	4 - Alto	4 - Alto
Come utente voglio vedere in un’unica schermata tutto il log corrente, per una visione generale.	5 - Altissimo	5 - Altissima
Come utente voglio definire una parola chiave per creare un filtro di ricerca testuale.	4 - Alto	5 - Altissima
Come utente voglio definire un filtro complesso di ricerca usando più filtri singoli.	2 - Basso	5 - Altissima
Come utente voglio isolare il traffico usando un filtro per una distinzione degli accessi.	5 - Altissimo	5 - Altissima
Come utente voglio definire un arco di tempo: settimanale. giornaliero, orario per vederne il traffico.	3 - Medio	5 - Altissima
Come utente voglio vedere il traffico sulle varie sezioni del sito, specificandole.	1 - Bassissimo	4 - Alto
Come utente voglio vedere la sorgente di provenienza del traffico per poterlo analizzare	5 - Altissimo	4 - Alto
Come utente voglio definire un’area sulla mappa per vederne il traffico.	5 - Altissimo	5 - Altissima
Come utente voglio bloccare il traffico da un indirizzo malevole per una maggior sicurezza.	2 - Basso	5 - Altissima
Come utente voglio analizzare dati per prendere decisioni commerciali.	5 - Altissimo	5 - Altissima
Come utente voglio analizzare dati per prendere decisioni amministrative.	1 - Bassissimo	5 - Altissima
Come utente vorrei poter analizzare quotidianamente le statistiche per un’analisi temporale più dettagliata.	4 - Alto	5 - Altissima
Come utente voglio usare la web-app anche se cambio provider del sito.	5 - Altissimo	3 - Media
Come utente voglio navigare nel log, cronologicamente, in avanti e indietro.	5 - Altissimo	5 - Altissima
Come utente voglio inserire nel log dei marcatori e salvarli.	3 - Medio	5 - Altissima
Come utente voglio ricevere delle mail che mi notificano in caso di attacco.	5 - Altissimo	5 - Altissima

In data 14 aprile 2022, ci siamo riuniti e per ogni user story abbiamo iniziato a votare l’impatto e la difficoltà.
Con impatto si intende la priorità che avrà sul progetto la user story, la valutazione è stata effettuata tramite una scala che va da 1 (ovvero bassa priorità, con un alto rischio che non venga implementata) a 5 (ovvero altissima priorità, una parte fondamentale del progetto). L’impatto di una certa user story indica anche quanto valore può aggiungere all’esperienza d’uso dell’utente.
Mentre con difficoltà si intende la complessità attesa circa la realizzazione dei contenuti della user story. La votazione, anche in questo caso, è avvenuta basandosi su di una scala che va da 1 (ovvero bassissima difficoltà, il gruppo intero ritiene molto facile l’implementazione) a 5 (ovvero altissima difficoltà, il gruppo ha reputato che l'implementazione della user story richieda conoscenze superiori da quelle già in possesso e quindi sarà necessario svolgere un lavoro e uno studio più approfondito rispetto ad altre).
Specifichiamo che l’intero corpo delle user stories è stato sviluppato in completa cooperazione di tutto il gruppo, quando è stato raggiunto un punto d’accordo comune si è proceduto con l’attività di valutazione.
L’impatto è stato votato con il punteggio sopra citato, mentre per la valutazione riguardante la difficoltà abbiamo usato l’applicazione Scrum Poker con la scala dei valori standard usata anche nell’esercitazione fatta a lezione.
Il gruppo ha seguito il seguente processo valutativo: all’inizio di ogni votazione è stata letta la user story con il suo scopo, ovvero la motivazione per il quale è stata definita, il valore che potrebbe apportare ed il livello in cui potrebbe essere implementata (es.: front-end, back-end, gui, database…).
In seguito ad ogni giro di votazione, sia per l’impatto sia per la difficoltà, sono stati messi a confronto i singoli risultati e si è tenuto un veloce dibattito per definire in maniera precisa entrambi i parametri della user story. Un’ attenzione particolare è stata impiegata nei seguenti casi:
- Valori uguali: i partecipanti hanno assegnato gli stessi voti sia per l’ impatto sia per la difficoltà, o per lo meno i valori non hanno mostrato una discrepanza significativa. Esempio: tutti votano difficoltà altissima tranne uno che vota difficoltà alta. Infine abbiamo lasciato tutti un commento sulla votazione per capire se effettivamente avevamo lo stesso parere.
- Valori distinti: dalla votazione abbiamo notato che alcuni membri del gruppo ritengano facile l’implementazione della user story, mentre altri no. Stesso discorso per quanto riguarda l’impatto (casi diversi). Perciò dopo la votazione abbiamo preso i casi più estremi e abbiamo chiesto ai rispettivi votanti di condividere le proprie motivazioni.
Al termine del processo complessivo abbiamo redatto il documento dei rischi e delle priorità, con l’impatto e la difficoltà generale emerse dalle votazioni del gruppo, arrivando alla seguente conclusione: il gruppo ha individuato criticità nella fase progettuale da riferire nella gestione del back-end, il quale sarà uno dei focus principali.
La partita di scrumble è sembrata molto utile per l’intero gruppo.
Grazie ad essa abbiamo capito i punti di forza e le difficoltà di ognuno di noi e, sopratutto, di chi lavora con noi.
Così facendo risulterà molto più facile definire i ruoli per il progetto e capire chi lavorerà su cosa.
Inoltre ci è sembrato utile nel capire il pensiero di ogni componente del gruppo (le idee sulle user stories e i commenti su di esse non sarebbero mai uscite nel brainstorming).